| Eesmärk | EUL Taristukomisjoni korraline koosolek |
| --- | --- |
| Kuupäev | 23.04.25 |
| Kellaaeg | 15.00 – 16.00 |
| Asukoht | Kontor/Zoom |
| Osalejad | Merli Didvig, Pille Aule, Erki Lipre, Toni Meijel, Tõnu Meijel, Erko Tamuri |
| Puudujad | Erkki Vapper, Kristofer Nõges |

Päevakava:

1. Eelmise protokolli 23.03 teemad ja nende arengud  (protokoll lisatud)

2. “Olümpiaujula” edasise tegevuskava arutelu

3. Ujulate rajamise tegevuskava seisuga 23.04 (materjal lisatud – EUL prognoos ujulad_310325)

4. Ujulate  andmebaasi uuendamine  - ettepanekud, mis infot veel ujulate kohta koguda (materjal lisatud – Ujulad_Eestis_020425)

5. Muud teemad

1. Eelmise protokolli 23.03 teemad ja nende arengud  (protokoll lisatud)

OTSUSTE ülevaatus:
- kriitilise objekti - Tondiraba ujula -  osas pöörduda esmalt ametlikult Tallinna Linnavalitsuse spordi ja kultuuri abilinnapea Kaarel Oja poole saamaks ametlikku tagasisidet ja seejärel koostada edasine tegevuskava. EUL bürool esitada pöördumine.
Tulemus: EUL poolne pöördumine esitatud, ootame tagasisidet lähipäevadel, võimaliku tegevuskava arutelu koosoleku punktis 2.

- koostada üle-Eestiline ujulate andmebaas koos omanike, operaatorite kontaktide ja ujula baasnäitajate (arv, radade suurus, sügavus/laius jne) ning ujulas opereerivate klubide andmed
Tulemus: esimene draft/versioon EUL büroos abil ellu viidud, käsitleme täpsemalt koosoleku punktis 3.

- koostada üle-Eestiline avaveeujumise ametlike kohtade andmebaas koos valdajate kontaktide ja asukohtade baasnäitajatega (arv, radade suurus, sügavus, hüppetornid ja muu atribuutika jne) ning ujumisvõimaluste kaardistustega

Tulemus: esimene draft/versioon EUL büroos abil ellu viidud, käsitleme täpsemalt koosoleku punktis 3.

2. “Olümpiaujula” edasise tegevuskava arutelu

- arutasime lühidalt edasist tegevuskava, TLV-st veel vastus puudu EUL pöördumisele
- koosoleku vahelisel perioodil toimusid mõned suhtlused:
 	- TLV küsis väikse etteteatamisega EUL’lt arhitektuurikonkusi lähteülesande ja
 	ruumiprogrammi tagasisidet  - selle andsime, samas suur kõhklus täna, et TLV plaan
 	on ruumimahtu oluliselt vähendada, tuues samasse hoonesse ka võitluskunstide
 	spordisaalid
 	- TLV abilinnapea soovis eraviisiliselt Eesti tippujujaga kohtuda, jäime positsioonile,
 	et peame esmalt taastama kahe organisatsiooni vahelised ametlikud suhtluskanalid

ja selle kaudu kogu edasist koostööd hakkata juhtima; eraviisilised kohtumised
 	saavad 	ametnikud ise otse ujujatega või nende klubidega kokku leppida

3. Ujulate rajamise tegevuskava seisuga 23.04 (materjal lisatud – EUL prognoos ujulad_310325)
Vaatasime üle senise seisu.
OTSUS: 
- tulevikus leida antud andmetabelile koht ühises inforuumis, saame seda siis reaalajas täiendada ilma attach’ta saatmiseta  (EUL büroo)
- täiendada tabelit puuduoleva infoga: eelkõige võimalusel õiged kontaktisikud, nende rollid ja kontaktandmed (EUL büroo)

4. Ujulate  andmebaasi uuendamine  - ettepanekud, mis infot veel ujulate kohta koguda (materjal lisatud – Ujulad_Eestis_020425)
Vaatasime üle esmase variandi ja tegime ettepaneku täiendada baasinfot.
OTSUSED: 
- tulevikus leida antud andmetabelile koht ühises inforuumis, saame seda siis reaalajas täiendada ilma attach’ta saatmiseta (EUL büroo)
- täiendada üle-Eestilist ujulate andmebaasi (lisatud soovid kollasega andmetabelis) (EUL büroo)
- täiendada ka avaveeujumise võimaluste tabelit (vajadusel kaasata ka klubide esindajad info kogumisel) (EUL büroo)

5. Muud
- ujulate sertifitseerimised ja ujulaoperaatorite ümarlaua käivitamine lükata tulevikku, kui punktid 2-4 saame käima ja/või korda
- järgmine korraline koosolek 28.mai 2025 kell 15.00